Karta projektu

| Data realizacji projektu [od-do] | Od 3.03.2026 do 9.06.2026 |
| --- | --- |
| Termin zaliczenia projektu [dd.mm.rrrr] | 9.06.2026 |
| Nazwa instytutu | Instytut Nauk In˙zynieryjno-Technicznych |
| Nazwa przedmiotu | Projekt zespołowy |
| Rok studiów/semestr | Rok III, semestr VI |
| Studenci realizujący projekt: | Franciszek Dębski, Patryk Wilk, Krystian Zając |
| Temat projektu | System monitorowania temperatury w architekturze mikroprocesorowej |
| Nazwy plików projektu | Dokumentacja.pdf ReadMe.md container things.zip TempMonitor.apk TempMonitor.zip WykresG.gan Prezentacja.PPTX |

Opis realizacji

| System operacyjny | Windows 10/11, Android |
| --- | --- |
| Wykorzystane narzędzia (software+hardware) | GanttProject, IntelliJ IDEA, Visual Studio Code, Docker, XAMPP, EasyEDA, Student Docs LaTeX Template System, Android Studio, Arduino IDE, ESP32, DHT11, Komputer PC, Smartfon |
| Środowisko programistyczne | Java, Spring BOOT, SQL, C++, HTML, CSS, JavaScript |
| Metoda pracy | Metoda przyrostowa |
| Powód wyboru wskazanej metody pracy | Wybrana metoda pozwoliła na równoległe prowadzenie prac nad warstwą sprzętową, serwerową i aplikacyjną oraz bieżące testowanie integracji między nimi. |
| Problemy wstępne | Konfiguracja komunikacji sieciowej między mikrokontrolerem ESP32 a lokalnym serwerem, mapowanie portów w środowisku Docker. |
| Problemy w czasie realizacji | Problemy z polityką CORS podczas łączenia aplikacji webowej z API, parsowanie formatów daty i godziny między bazą danych a aplikacją mobilną. |
| Zakres i opis wykonania zadania | Projekt obejmował budowę systemu IoT od podstaw: odczyt danych z czujnika temperatury przez ESP32, budowę serwera REST API w Spring Boot, archiwizację danych w MySQL oraz prezentację wyników w aplikacjach mobilnej i webowej. |
| Student 1 |  |
| Funkcja w zespole | Programista IoT i projektant PCB |
| Przydzielone zadania / Zakres realizacji zadania | Zaprogramowanie mikrokontrolera ESP32 w języku C++, opracowanie modelu PCB płytki w EasyEDA |
| Procent ukończenia zadania | 100% |
| Uwagi (problemy, przygotowanie, poziomu realizacji) | Dbałość o dobry odczyt danych i komunikację systemu ESP + DHT11 z serwerem |
| Inne zadania wynikające z realizacji projektu zrealizowane przez studenta (np. przygotowanie prezentacji z realizacji etapu prac, referowanie, wystąpienie końcowe, itp.) | Opracowanie diagramów UML oraz schematów PCB |
| Student 2 |  |
| Funkcja w zespole | Główny programista |
| Przydzielone zadania / Zakres realizacji zadania | Implementacja serwera Spring Boot i bazy danych MySQL w Dockerze, stworzenie strony internetowej |
| Procent ukończenia zadania | 100% |
| Uwagi (problemy, przygotowanie, poziomu realizacji) | Zadania zrealizowane zgodnie z harmonogramem, wysoka stabilność warstwy serwerowej, poprawna integracja interfejsu webowego |
| Inne zadania wynikające z realizacji projektu zrealizowane przez studenta (np. przygotowanie prezentacji z realizacji etapu prac, referowanie, wystąpienie końcowe, itp.) | Zarządzanie harmonogramem w GanttProject |
| Student 3 |  |
| Funkcja w zespole | Programista aplikacji mobilnej, Menadżer projektu |
| Przydzielone zadania / Zakres realizacji zadania | Opracowanie aplikacji mobilnej, przygotowanie dokumentacji w systemie LaTeX |
| Procent ukończenia zadania | 100% |
| Uwagi (problemy, przygotowanie, poziomu realizacji) | Skuteczne rozwiązanie problemu asynchronicznego pobierania danych i stabilności aplikacji na systemie Android, dokumentacja wykonana z dużą dbałością o szczegóły techniczne |
| Inne zadania wynikające z realizacji projektu zrealizowane przez studenta (np. przygotowanie prezentacji z realizacji etapu prac, referowanie, wystąpienie końcowe, itp.) | Redakcja pliku README.md na platformę GitHub, przygotowanie końcowej prezentacji |
| Student 4 |  |
| Funkcja w zespole |  |
| Przydzielone zadania / Zakres realizacji zadania |  |
| Procent ukończenia zadania |  |
| Uwagi (problemy, przygotowanie, poziomu realizacji) |  |
| Inne zadania wynikające z realizacji projektu zrealizowane przez studenta (np. przygotowanie prezentacji z realizacji etapu prac, referowanie, wystąpienie końcowe, itp.) |  |
| Student 5 |  |
| Funkcja w zespole |  |
| Przydzielone zadania / Zakres realizacji zadania |  |
| Procent ukończenia zadania |  |
| Uwagi (problemy, przygotowanie, poziomu realizacji) |  |
| Inne zadania wynikające z realizacji projektu zrealizowane przez studenta (np. przygotowanie prezentacji z realizacji etapu prac, referowanie, wystąpienie końcowe, itp.) |  |

Uwagi końcowe zespołu: